НИЖНЕНЕНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

 СОЛТОНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 РЕШЕНИЕ

 23.03.2018 № 6

с.Нижняя Ненинка

О мероприятиях по пропуску

ледохода и паводковых вод

весной 2018 года

 Заслушав и обсудив мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод весной 2018 года, Нижнененинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

 1.Утвердить мероприятия по пропуску ледохода и паводковых вод весной 2018 года ( прилагается).

 2.Обнародовать настоящее решение на информационном стенде Администрации сельсовета и информационном стенде в с. Акатьево.

 3.Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя главы Администрации сельсовета Звягину Е.Е.

Глава сельсовета Л.Н.Павленко

 Приложение 1

 к решению сельского

 Совета народных депутатов

 от 23.03.2018 № 6

## М Е Р О П Р И Я Т И Я

по пропуску ледохода и паводковых вод

весной 2018 года по Администрации Нижнененинского

сельсовета

 **ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ**

В зоне затопления могут оказаться:

а) Заречная часть с.Нижняя Ненинка при любом уровне воды

 Жилых домов 52, жителей 127, их них детей до 1 года : два человека: Бихерт Софья Денисовна 16.07.2017 г.р., Федотова Ксения Альбертовна 21.09.2017 г.р., Спиридонова Татьяна Александровна 21.01.2018 г.р.

б) Район средней школы, если уровень воды поднимется больше обычного 0,5м.

 Средняя школа, детский сад, Дом культуры, ФАП, библиотека

 Район завода: Жилые дома 17, жителей 50, из них дети до года Кондрашкин Багдан Евгеньевич март 2017 года рождения.

в) Акатьево, если уровень воды поднимется больше обычного на 0,5м.

 Контора,пимокатный цех,клуб,школа,магазин

 Жилых домов 12, жителей 30, из них детей до года: нет

г) Все село Нижняя Ненинка и Акатьево, если уровень воды будет больше обычного на 0,8м.

 1.Создать комиссию по пропуску ледохода и паводковых вод в следующем составе:

Павленко Л.Н.- глава сельсовета, председатель комиссии

Звягина Е.Е.- зам главы Администрации сельсовета- заместитель председателя комиссии

Биль Т.Н.- специалист по земле

Бердюгин О.А.-частный предприниматель

Павленко Н. А..-директор средней школы

Давыдова Н.В.-директор сельского Дома культуры

Михайлина В.П.-заведующая фельдшерско-акушерским пунктом

Смокотнин Н.В.-главный инженер ООО "Аспект"

Сухарев А. Д.-депутат сельского Совета

Давыдов А.А. – депутат сельского Совета

Красноперов В.М.- кочегар Нижнененинской СОШ

Зырянов М.Г.- водитель в Администрации сельсовета

Каньшин А.Н.- истопник в Администрации сельсовета

Спиридонов А.А.- разнорабочий

Тимченко С.Б.- управляющий Солтонский МСЗ

 2.Создать спасательные аварийные бригады на каждом предприятии, в организациях, ответственные руководители организаций, и провести их обучение.

 **3. Создать патрульную группу:**

**Павленко Людмила Николаевна - глава сельсовета;**

**Зырянов Михаил Геннадьевич – водитель в Администрации сельсовета.**

 **3. Создать маневренную группу в составе:**

**Павленко Людмила Николаевна - глава сельсовета;**

**Зырянов Михаил Геннадьевич – водитель в Администрации сельсовета.**

**Красноперов В.М.- кочегар НИжнененинской СОШ;**

**Каньшин А.Н – истопник в Администрации сельсовета**

 4.Активизировать разъяснительную работу с населением об опасности весеннего паводка и об основных мерах безопасности, правилах эвакуации населения в случае подтопления, ответственные депутаты по округам, руководители предприятий, организаций.

 5.Директору школы Павленко Н.А.. ознакомить учащихся школы и их родителей с правилами поведения детей во время паводка под роспись до 01.04.2018 г.

 6.Администрации сельсовета:

1). Подготовить необходимые помещения для проживания людей с затопленных территорий:

 - Нижнененинская СОШ – начальная школа два класса

 - здание СДК полностью.

 - контора ООО «Аспект»

2).приобрести необходимое количество ГСМ для, для заправки трактора МТЗ-50, ДТ-75 бульдозер, моторной лодки (с.Акатьево- Федоров В.П.).

 7.Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Неня в Нижней Ненинке- Павленко Л.Н., Звягина Е.Е., Давыдов А.А.,в Акатьево –Сухарев А.Д. и определить его высотные отметки, когда начинать эвакуацию населения и животных.

 8.Взять на учет и привести в полную готовность все имеющиеся плавательные средства, принадлежащие населению, с владельцами лодок провести инструктаж: Петенев Г. С., Ключковский К.В., Николаев А.И., Давыдов А.А., Кропотов С.Г., Федоров В.П., Петенев А.Н.

 9.В случае поднятия воды в реке Неня больше обычного на 0,5м провести эвакуацию населения и животных с привлечением техники, принадлежащей ООО "Аспект", населению.

 10.Просить Администрацию Солтонского района выделить денежные средства в размере 14685,00 рублей для проведения паводка.

 11.В случае возникновения ЧС будет организовано круглосуточное дежурство на телефоне 26-3-42 в Администрации сельсовета.

 12.Просить депутата Нижнененинского сельского Совета народных депутатов Давыдова А.А. провести укрепление моста через реку Неня (уложить железобетонные плиты), снять перила

 Спиридонов А.А.- провести заправку емкости для воды и трактор МТЗ-50 в рабочем состоянии на случай тушения пожара и организовать работу пожарной мотопомпы во время тушения пожаров.

 13. Просить председателя комиссии по ГО Администрации Солтонского района Кобанова Д.А. выделить на период весеннего паводка пожарную мотопомпу для тушения пожаров в заречной части с.Нижняя Ненинка и разместить жителей села Акатьево с затопленной территории в с. Солтон.

 15.Взять на особый учет и отправить в районную больницу женщин с детьми до 1 года до наступления паводка- Михайлина В.П. – завед. ФАПа

**ПАМЯТКА
НАСЕЛЕНИЮ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В МЕСТАХ ПОДТОПЛЕНИЯ
в селах АКАТЬЕВО и НИЖНЯЯ НЕНИНКА
ВЕСНОЙ 2018 года**

**ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ УГРОЗЫ ПОДТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕ ОБЯЗАНО:**

**1.Отключить электроэнергию;**

**2.Выключить газ и погасить огонь в печи;**

**3.Собрать документы и ценные вещи;**

**4.Обеспечить сохранность вещей, поднять их выше уровня предполагаемого подтопления;**

**5.Обеспечить отвод скота в безопасное место;**

**6.Иметь запас продуктов питания на срок не менее трех суток, деньги на покупку продуктов, постельные принадлежности;**

**7.Подготовить имеющиеся плавательные средства (лодки);**

**8.Заблаговременно согласовать с заместителем главы Администрации сельсовета Звягиной Екатериной Егоровной ваше размещение в период затопления лично или по телефону 26-3-68;**

**9.В период весеннего паводка в Администрации сельсовета будет организовано круглосуточное дежурство, т. 26-3-42;**

**10.Перед началом подтопления провести эвакуацию населения по заранее согласованному плану.**

Администрация сельсовета